# LIVRABLE L1 — RAPPORT DE CADRAGE ET DIAGNOSTIC CONSOLIDÉ

### Plateforme ARMANI (ex-ADECOB) — Gestion des infrastructures sociocommunautaires et économiques des communes du Borgou

Mission : Sécurisation, amélioration et opérationnalisation de la plateforme digitale (POA 2026/ADECOB/AGORA1)

Version : 1.0 — Date : 19/08/2026

Rédigé par : [Nom du prestataire / consultant]

Destinataires : ADECOB, UGP/AGORA, RSI des communes

## 1. Contexte et objet

Dans le cadre du Programme d'Appui à la Gouvernance locale et au Renforcement de l'Attractivité territoriale (AGORA) — Phase 1, financé par la Coopération Suisse, l'ADECOB a engagé une mission de sécurisation, d'amélioration et d'opérationnalisation de la plateforme digitale de gestion des infrastructures des communes du Borgou.

Ce présent rapport constitue le livrable de la Phase 1 (Cadrage et analyse documentaire) du TDR. Il consolide le diagnostic technique, fonctionnel et de gouvernance du système, et identifie les écarts entre les exigences initiales et l'état actuel de la plateforme.

## 2. Périmètre et méthode

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Système audité | Plateforme digitale de gestion des infrastructures sociocommunautaires et économiques (nom retenu : ARMANI) |
| Technologie | Laravel 10 (PHP 8.1/8.2), MySQL, Bootstrap 5, Leaflet, PWA |
| Méthode | Analyse documentaire (TDR, DAO, guides, rapport d'audit) + revue du code + analyse de la base de données + entretiens |
| Données de référence | Base de référence : 9 496 infrastructures, 8 communes |

## 3. Analyse documentaire

Documents exploités :

TDR de la mission (2026) ;

Rapport d'audit technique, fonctionnel et de gouvernance (mars 2026) — maturité SI estimée 1,4/5, conformité 54/100 ;

Guide d'utilisation et guide d'administration ;

Documents de gouvernance produits pendant la mission (PSSI, procédures RGPD, PCA/PRA, charte informatique).

## 4. Architecture technique

Framework : Laravel 10 (PHP), architecture MVC, standards PSR-12 ;

Base de données : MySQL (InnoDB, UTF-8), normalisée ;

Front-end : Bootstrap 5, JavaScript, cartographie Leaflet/OpenStreetMap ;

Fonctionnalités PWA : mode hors-ligne (saisie offline, service worker), installation sur appareil ;

Hébergement : [Open.bg / serveur de production — à compléter], HTTPS activé ;

Authentification : sessions sécurisées, MFA par email pour les administrateurs, reCAPTCHA v3, RBAC (4 rôles).

## 5. Modules fonctionnels

| Module | État | Observations |
| --- | --- | --- |
| Authentification / comptes | ✅ Opérationnel | MFA admin, reCAPTCHA, politique de mots de passe, validation d'inscription |
| Gestion des infrastructures (CRUD) | ✅ Opérationnel | Saisie, modification, validation (workflow), suppression contrôlée |
| Géolocalisation | ✅ Opérationnel | GPS (lat/long, altitude, précision < 5 m), carte interactive |
| Photos | ✅ Opérationnel | Import + prise de photo caméra, jusqu'à 4 photos |
| Import / Export | ✅ Opérationnel | Excel (maatwebsite), PDF (dompdf), CSV |
| Planification (annuelle & triennale) | ✅ Opérationnel | Fiches MDGL exportables (annuelle + triennale) |
| Affectation aux agents | ✅ Opérationnel | Workflow affecter → soumettre → valider/rejeter → perte d'accès |
| Suivi / Maintenance | ✅ Opérationnel | Mairie agent data, réhabilitation, monitoring |
| Statistiques / Tableaux de bord | ✅ Opérationnel | Dashboards par rôle, indicateurs, score de priorité |
| PWA / Hors-ligne | ✅ Opérationnel | Saisie hors-ligne, installation, service worker |
| Journaux d'audit | ✅ Opérationnel | Traçabilité complète (10 142 entrées) |

## 6. État de la base de données (référence)

8 communes couvertes : Parakou, Bembereke, Tchaourou, Nikki, Kalale, N'Dali, Perere, Sinende ;

9 496 infrastructures dont 9 491 validées, 5 en attente de validation ;

100 % des infrastructures géoréférencées (GPS renseigné) ;

Répartition sectorielle : Éducation (4 440), Eau potable (1 576), Marché (1 284), Santé (872), Assainissement (444), Agriculture/Élevage (298), Administration (287), Culture/Sport/Loisirs (180), Marché à bétail (113)…

## 7. Écarts entre les exigences initiales et l'état actuel

| Exigence TDR | État avant mission | État à la fin de la mission |
| --- | --- | --- |
| Authentification renforcée (MFA) | Absente | ✅ Opérationnelle sur 100 % des comptes admin |
| Gestion des accès (RBAC) | Faible | ✅ 4 rôles strictement cloisonnés |
| Traçabilité (journaux d'audit) | Absente | ✅ Système d'audit actif |
| Protection anti-intrusion | Faible | ✅ reCAPTCHA v3, Security Headers, HTTPS |
| Module de planification | Peu exploité | ✅ Plans annuel & triennal conformes MDGL |
| Suivi / maintenance | Partiel | ✅ Opérationnel |
| Données (qualité/complétude) | Insuffisante | ⚠️ Champs clés à 100 %, champs optionnels à compléter |
| Continuité (PCA/PRA/sauvegardes) | Absente | ⚠️ Documents rédigés, test de restauration à documenter |
| Conformité réglementaire | 54/100 | ⚠️ En cours, documents produits (PSSI, CGU, politique confidentialité) |

## 8. Diagnostic consolidé

Points forts :

Plateforme fonctionnellement complète et opérationnelle en production ;

Sécurité renforcée : MFA, reCAPTCHA, RBAC, chiffrement des données sensibles, journaux d'audit ;

Couverture communale exhaustive (8 communes, ~9 500 infrastructures géoréférencées) ;

Modules avancés (planification MDGL, affectations, PWA hors-ligne).

Points de vigilance / à finaliser :

Complétude des champs optionnels (photos, année de réalisation, bailleur) ;

Formalisation des preuves de tests de sécurité et de continuité (PCA/PRA) ;

Production des rapports de recette, de conformité et de certification qualité (livrables L3 à L7) ;

Renforcement de l'appropriation (formation, référents numériques).

## 9. Conclusion

La plateforme ARMANI a atteint un niveau de maturité nettement supérieur à l'état de départ (audit 2026 : 1,4/5). Les vulnérabilités critiques ont été corrigées et les fonctionnalités clés sont opérationnelles. Le présent diagnostic sert de référentiel pour les phases suivantes (sécurisation, continuité, qualité des données, recette, conformité).

*Document à transmettre officiellement et à valider par le Comité technique de suivi (ADECOB / UGP-AGORA / RSI).*