# LIVRABLE L2 — PLAN DE SÉCURISATION ET DE GESTION DES RISQUES

### Plateforme ARMANI (ex-ADECOB) — Communes du Borgou

Mission : Sécurisation, amélioration et opérationnalisation (POA 2026/ADECOB/AGORA1)

Version : 1.0 — Date : 19/08/2026

Rédigé par : [Nom du prestataire / consultant]

## 1. Objectif

Identifier, classer et traiter les risques techniques, sécuritaires, organisationnels et juridiques pesant sur la plateforme, conformément aux constats de l'audit de mars 2026, afin d'atteindre un score de maturité sécurité ≥ 3,0/5 et 0 vulnérabilité critique résiduelle.

## 2. Méthode d'analyse des risques

Analyse qualitative basée sur la probabilité (P) et l'impact (I), niveau de risque = P × I (1 à 4) :

Critique (12-16) : traitement immédiat ;

Élevé (8-12) : traitement prioritaire ;

Modéré (4-8) : traitement planifié ;

Faible (< 4) : surveillé.

## 3. Inventaire des vulnérabilités identifiées (audit 2026) et traitement

| # | Vulnérabilité constatée | Criticité (audit) | Mesure appliquée | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Absence d'authentification renforcée | Critique | MFA par email sur tous les comptes administrateurs | ✅ Corrigé |
| V2 | Faiblesse de la gestion des accès | Élevée | RBAC (4 rôles : super_admin, commune_admin, agent, public_user) + middlewares | ✅ Corrigé |
| V3 | Risque d'attaques par force brute | Élevée | reCAPTCHA v3, throttling (limite de tentatives) | ✅ Corrigé |
| V4 | Absence de traçabilité | Critique | Journaux d'audit (AuditLog + trait Auditable) | ✅ Corrigé |
| V5 | Risques XSS | Élevée | Échappement automatique Blade, Security Headers (CSP) | ✅ Corrigé |
| V6 | Risques SQL Injection | Élevée | ORM Eloquent (requêtes paramétrées) | ✅ Corrigé |
| V7 | Données sensibles en clair | Élevée | Chiffrement des champs sensibles (téléphone, clés) | ✅ Corrigé |
| V8 | Absence de politique de mots de passe | Modérée | Politique de mots de passe (force, expiration, réinitialisation) | ✅ Corrigé |
| V9 | Absence de PCA / PRA | Critique | Documents PCA/PRA + sauvegardes quotidiennes | ⚠️ Rédigés, test à documenter |
| V10 | Formulaires non protégés (CSRF) | Modérée | Protection CSRF active (Laravel) | ✅ Corrigé |
| V11 | Connexion non chiffrée | Élevée | HTTPS obligatoire en production, redirection HTTP→HTTPS | ✅ Corrigé |

## 4. Registre des risques résiduels

| Risque | Type | Prob. | Impact | Niveau | Traitement / maîtrise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Défaillance serveur / indisponibilité | Technique | 2 | 4 | 8 | SLA hébergeur, monitoring, PCA |
| Perte de données | Technique | 1 | 4 | 4 | Sauvegardes quotidiennes + restauration testée (L7) |
| Compromission de comptes utilisateurs | Sécuritaire | 2 | 3 | 6 | MFA, reCAPTCHA, politique de mots de passe |
| Non-respect de la conformité (Code du numérique) | Juridique | 2 | 3 | 6 | PSSI, registre des traitements, CGU, politique confidentialité |
| Faible appropriation par les communes | Organisationnel | 3 | 3 | 9 | Plan de formation, référents numériques, accompagnement |
| Qualité des données insuffisante | Organisationnel | 3 | 3 | 9 | Workflow de validation, rapport de certification (L4) |
| Attaque DDoS | Sécuritaire | 1 | 3 | 3 | Protection hébergeur, monitoring |

## 5. Mesures de sécurisation mises en œuvre (détail)

### 5.1 Authentification et accès

MFA par email (code à 6 chiffres, validité 10 min, 5 tentatives max) — obligatoire pour tous les administrateurs ;

reCAPTCHA v3 (score ≥ 0,5) sur connexion et inscription ;

RBAC : super_admin / commune_admin / agent / public_user, avec middlewares dédiés (super.admin, admin.access, commune.admin, mfa.verified, check.approval) ;

Politique de mots de passe : longueur minimale, complexité, verrouillage des comptes.

### 5.2 Protection applicative

Security Headers (CSP, X-Content-Type-Options, etc.) ;

Chiffrement des données sensibles (cast encrypted Eloquent) ;

Protection CSRF, échappement XSS, ORM (SQLi) ;

Throttling sur les routes sensibles (connexion, MFA, réinitialisation).

### 5.3 Traçabilité

Journalisation systématique : connexions, déconnexions, CRUD, imports/exports, validations ;

Table audit_logs (10 142 entrées) avec anciennes/nouvelles valeurs, IP, user-agent.

### 5.4 Continuité

Sauvegardes automatiques quotidiennes (hébergeur) ;

PCA/PRA rédigés (voir L7 pour le test) ;

Monitoring du fonctionnement (dashboard mairie agent, logs).

## 6. Feuille de route de mise à niveau

| Étape | Action | Échéance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Re-test de sécurité post-corrections (tests d'intrusion / scan OWASP) | [date] | [prestataire] |
| 2 | Documenter le test de restauration PCA/PRA (L7) | [date] | [prestataire] |
| 3 | Compléter la conformité Code du numérique (L6) | [date] | [prestataire] |
| 4 | Mesurer le score de maturité sécurité final (objectif ≥ 3,0/5) | [date] | [prestataire] |
| 5 | Plan de formation + sensibilisation des communes | [date] | [prestataire / ADECOB] |

## 7. Indicateurs de suivi

Vulnérabilités critiques résiduelles : 0 (objectif) ;

Score de maturité sécurité : ≥ 3,0/5 (vs 1,4/5 à l'audit) ;

Comptes administrateurs avec MFA active : 100 % ;

Disponibilité : ≥ 99 % ;

Sauvegardes vérifiées : quotidiennes + 1 test de restauration documenté.

## 8. Conclusion

Les vulnérabilités critiques et élevées issues de l'audit ont été traitées et corrigées. Le dispositif de sécurité est opérationnel (MFA, RBAC, reCAPTCHA, chiffrement, journalisation, headers de sécurité). Il reste à documenter les preuves (re-test sécurité, test PCA/PRA) et à maintenir ce dispositif dans le temps (mises à jour de sécurité, surveillance).

*Document à transmettre officiellement et à valider par le Comité technique de suivi.*