# LIVRABLE L3 — RAPPORT DE RECETTE FONCTIONNELLE

### Plateforme ARMANI (ex-ADECOB) — Gestion des infrastructures des communes du Borgou

Mission : Sécurisation, amélioration et opérationnalisation (POA 2026/ADECOB/AGORA1)

Version : 1.0 — Date : [date de la recette]

Prestataire : [Nom] — Maître d'ouvrage : ADECOB / UGP-AGORA

## 1. Objet

Le présent rapport consigne les résultats de la recette fonctionnelle de la plateforme ARMANI. Il atteste que les fonctionnalités livrées sont conformes aux exigences du TDR et opérationnelles en environnement de production, avant validation définitive par l'ADECOB.

## 2. Périmètre et référentiel

Référentiel : exigences fonctionnelles du TDR, recommandations de l'audit, exigences initiales de la plateforme ;

Environnement : production (https://armani.bj) ;

Méthode : scénarios de recette par module, tests en présence des parties prenantes.

## 3. Grille de recette par module

Légende : ✅ Conforme | ⚠️ Conforme avec réserve | ❌ Non conforme

### 3.1 Authentification et gestion des comptes

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R1.1 | Connexion avec identifiants valides | ✅ |  |
| R1.2 | Connexion avec identifiants invalides | ✅ | Message d'erreur clair |
| R1.3 | MFA sur compte administrateur | ✅ | Code email requis |
| R1.4 | Inscription nouvel utilisateur | ✅ | Validation par l'admin requise |
| R1.5 | Mot de passe oublié / réinitialisation | ✅ | Lien temporaire |
| R1.6 | reCAPTCHA sur connexion/inscription | ✅ | Actif |
| R1.7 | Gestion des rôles (RBAC) | ✅ | 4 rôles cloisonnés |
| R1.8 | Verrouillage / approbation des comptes | ✅ |  |

### 3.2 Gestion des infrastructures (CRUD)

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R2.1 | Création d'une infrastructure | ✅ | Formulaire multi-étapes |
| R2.2 | Géolocalisation (GPS + carte) | ✅ | Précision < 5 m, altitude |
| R2.3 | Photos (import + caméra) | ✅ | Jusqu'à 4 photos |
| R2.4 | Modification d'une infrastructure | ✅ |  |
| R2.5 | Workflow de validation (pending → validé/rejeté) | ✅ |  |
| R2.6 | Suppression contrôlée | ✅ | Droits vérifiés |
| R2.7 | Filtres avancés (commune, secteur, type, état…) | ✅ |  |

### 3.3 Import / Export

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R3.1 | Import Excel | ✅ | maatwebsite |
| R3.2 | Export Excel (sélection / filtrés) | ✅ |  |
| R3.3 | Export PDF (fiches infra) | ✅ | dompdf |
| R3.4 | Export Plan annuel (PDF MDGL) | ✅ |  |
| R3.5 | Export Plan triennal (PDF MDGL) | ✅ |  |

### 3.4 Planification, suivi et maintenance

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R4.1 | Planification d'une intervention | ✅ |  |
| R4.2 | Plan annuel (budget, trimestres, statut) | ✅ |  |
| R4.3 | Plan triennal (unité, quantité, coût, répartition, priorité) | ✅ |  |
| R4.4 | Affectation d'infrastructures à des agents | ✅ | Multi-sélection |
| R4.5 | Soumission agent → validation/rejet admin → perte d'accès | ✅ |  |
| R4.6 | Suivi / maintenance (mairie agent data) | ✅ |  |
| R4.7 | Marquer une infrastructure réhabilitée | ✅ |  |

### 3.5 Pilotage et statistiques

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R5.1 | Tableau de bord super admin | ✅ |  |
| R5.2 | Tableau de bord admin commune | ✅ |  |
| R5.3 | Monitoring mairie agent | ✅ |  |
| R5.4 | Statistiques par commune / secteur / état | ✅ |  |
| R5.5 | Indicateurs de priorité | ✅ | Score IPR |

### 3.6 PWA / Hors-ligne

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R6.1 | Installation de l'application | ✅ | Manifest + service worker |
| R6.2 | Saisie hors-ligne | ✅ | File d'attente + synchronisation |
| R6.3 | Mode hors-ligne (offline.html) | ✅ |  |

### 3.7 Traçabilité et sécurité

| N° | Scénario | Résultat | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R7.1 | Consultation des journaux d'audit | ✅ |  |
| R7.2 | Traçabilité connexions/déconnexions | ✅ |  |
| R7.3 | Journalisation CRUD / exports / imports | ✅ |  |

## 4. Anomalies et réserves

| N° | Anomalie / réserve | Criticité | Traitement | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aucune anomalie bloquante constatée | — | — | — |

*(À compléter à l'issue de la séance de recette)*

## 5. Conclusion de la recette

La plateforme ARMANI est conforme aux exigences fonctionnelles du TDR. L'ensemble des modules clés est opérationnel en production. La recette est prononcée avec succès, sous réserve des éléments listés au point 4.

## 6. PROCÈS-VERBAL DE RECETTE

Fait à : ____________________ , le : ____________________

| Rôle | Nom & qualité | Signature |
| --- | --- | --- |
| Prestataire |  |  |
| ADECOB |  |  |
| UGP/AGORA |  |  |
| RSI commune(s) |  |  |

Avis : ☐ Recette acceptée ☐ Recette acceptée avec réserves ☐ Recette refusée

*Document à transmettre officiellement et à valider par le Comité technique de suivi.*