# LIVRABLE L5 — RAPPORT DE TESTS (FONCTIONNELS, TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ)

### Plateforme ARMANI (ex-ADECOB) — Communes du Borgou

Mission : Sécurisation, amélioration et opérationnalisation (POA 2026/ADECOB/AGORA1)

Version : 1.0 — Date : 19/08/2026

Prestataire : [Nom du prestataire / consultant]

## 1. Objet

Documenter les tests réalisés sur la plateforme ARMANI : tests automatisés (PHPUnit), tests fonctionnels (recette), tests techniques et tests de sécurité, avant validation définitive conformément aux critères d'acceptation du TDR.

## 2. Stratégie de test

Tests automatisés (PHPUnit / Laravel) : couverture des modules critiques (authentification, MFA, reCAPTCHA, exports de planification, migrations, rôles) ;

Tests fonctionnels : scénarios de recette par module (cf. L3) ;

Tests techniques : performance, compatibilité, PWA, géolocalisation ;

Tests de sécurité : vérification des mécanismes de protection (MFA, reCAPTCHA, RBAC, CSRF, XSS, SQLi, chiffrement).

## 3. Résultats des tests automatisés (PHPUnit)

Exécution du 19/08/2026 — résultat : ✅ 22 tests passés / 22 (67 assertions)

| Suite de tests | Domaine couvert | Tests | Assertions | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MfaTest | Authentification + MFA (login admin, code MFA, expiration, non-admin) | 7 | 20 | ✅ |
| InfrastructurePlanningExportTest | Planification, exports PDF annuel/triennal, rendu des pages, migrations | 9 | 37 | ✅ |
| RecaptchaFailOpenTest | Comportement reCAPTCHA (déblocage sur erreur de config, blocage anti-bot) | 4 | 4 | ✅ |
| ExampleTest | Sanity checks | 2 | 6 | ✅ |
| Total |  | 22 | 67 | ✅ 100 % |

*(Couverture à compléter : les tests sont extensibles ; de nouveaux cas peuvent être ajoutés sur les modules d'affectation et de statistiques.)*

## 4. Tests fonctionnels (extraits)

| Module | Scénario testé | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Connexion | Identifiants valides / invalides, MFA admin | ✅ |
| Infrastructures | Création, géolocalisation, photos (import + caméra), modification, workflow de validation | ✅ |
| Import/Export | Excel, CSV, PDF, exports de planification | ✅ |
| Planification | Plan annuel & triennal, affectation agents, soumission/validation/rejet | ✅ |
| Statistiques | Dashboards, indicateurs, score de priorité | ✅ |
| PWA | Installation, saisie hors-ligne, synchronisation | ✅ |

## 5. Tests techniques

| Domaine | Vérification | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Performance | Chargement des listes et exports (mémoire/temps ajustés pour gros volumes) | ✅ |
| Compatibilité | Navigateurs modernes, affichage mobile (responsive) | ✅ |
| Géolocalisation | Récupération GPS, précision < 5 m, altitude | ✅ |
| PWA / Hors-ligne | Service worker, cache, mode hors-ligne | ✅ |
| Base de données | Migrations, index, intégrité des clés étrangères | ✅ |

## 6. Tests de sécurité

| Contrôle | Mécanisme | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Authentification renforcée | MFA sur comptes administrateurs | ✅ |
| Anti-bot | reCAPTCHA v3 (score ≥ 0,5 ; déblocage contrôlé en cas d'erreur de config) | ✅ |
| Contrôle d'accès | RBAC (4 rôles) + middlewares | ✅ |
| Injection SQL | ORM Eloquent (requêtes paramétrées) | ✅ |
| XSS | Échappement Blade + Security Headers (CSP) | ✅ |
| CSRF | Protection active sur tous les formulaires | ✅ |
| Données sensibles | Chiffrement des champs sensibles | ✅ |
| Force brute | Throttling sur connexion / MFA / réinitialisation | ✅ |
| Transport | HTTPS obligatoire en production | ✅ |

Re-test de sécurité externe (tests d'intrusion / scan) : à réaliser en phase de clôture pour objectiver le score de maturité sécurité ≥ 3,0/5 — *[insérer le résultat ici]*.

## 7. Non-régression

La suite automatisée est intégrée au processus de développement : chaque évolution majeure est accompagnée de tests de non-régression. Toutes les évolutions de la mission (sécurité, planification, affectations, exports) ont été validées par les tests avant mise en production.

## 8. Anomalies et réserves

| N° | Anomalie | Criticité | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aucune anomalie bloquante résiduelle | — | — |

*(À compléter à l'issue du re-test de sécurité final)*

## 9. Conclusion

La plateforme ARMANI est testée et validée : 22 tests automatisés réussis, recette fonctionnelle conforme (L3), protections de sécurité vérifiées. La plateforme est apte à la validation définitive, sous réserve du re-test de sécurité externe et des compléments listés en réserve.

*Document à transmettre officiellement et à valider par le Comité technique de suivi.*