# LIVRABLE L9 — RAPPORT FINAL DE MISSION

### Plateforme ARMANI (ex-ADECOB) — Gestion des infrastructures sociocommunautaires et économiques des communes du Borgou

Mission : Sécurisation, amélioration et opérationnalisation (POA 2026/ADECOB/AGORA1)

Programme : AGORA Phase 1 (Coopération Suisse)

Version : 1.0 — Date : 19/08/2026

Prestataire : [Nom du prestataire / consultant]

Maître d'ouvrage : ADECOB / UGP-AGORA

## 1. Synthèse exécutive

La présente mission visait à sécuriser, améliorer et opérationnaliser la plateforme digitale de gestion des infrastructures des communes du Borgou (désormais ARMANI), à partir des constats de l'audit de mars 2026 (maturité SI 1,4/5, conformité 54/100, vulnérabilités critiques en sécurité, absence de dispositifs de continuité, module de planification peu exploité).

À l'issue de la mission, la plateforme est :

Sécurisée : authentification renforcée (MFA), reCAPTCHA, RBAC, chiffrement des données, journaux d'audit, Security Headers, HTTPS ;

Opérationnelle : tous les modules clés sont fonctionnels en production (gestion des infrastructures, import/export, planification annuelle et triennale, affectations aux agents, suivi/maintenance, tableaux de bord, PWA hors-ligne) ;

Conforme : PSSI, politique de confidentialité, CGU, mentions légales, procédures RGPD, PCA/PRA ;

Testée : 22 tests automatisés réussis (67 assertions), recette fonctionnelle conforme.

## 2. Contexte et rappel des objectifs

Contexte : décentralisation (loi n°2021-14 du 20/12/2021), programme AGORA financé par la Coopération Suisse ;

Objectif général : renforcer la sécurité, la fiabilité, la conformité et l'opérationnalisation de la plateforme ;

8 objectifs spécifiques, 8 phases, 7 résultats attendus (R1→R7).

## 3. Travaux réalisés par phase

### Phase 1 — Cadrage et analyse documentaire ✅

Analyse du TDR, du rapport d'audit, des documents existants ;

Diagnostic de l'architecture, des modules et de la base de données (9 496 infrastructures, 8 communes) ;

Livrable : Rapport de cadrage et diagnostic consolidé (L1).

### Phase 2 — Analyse des risques et priorisation ✅

Inventaire et classification des vulnérabilités (critique / élevée / modérée) ;

Livrable : Plan de sécurisation et de gestion des risques (L2).

### Phase 3 — Renforcement de la sécurité et de la conformité ✅

Authentification renforcée (MFA) sur tous les comptes administrateurs ;

reCAPTCHA v3, politique de mots de passe, RBAC (4 rôles), middlewares ;

Chiffrement des données sensibles, Security Headers (CSP), HTTPS ;

Système de journaux d'audit complet (table audit_logs, trait Auditable, écran d'administration) ;

Documents : PSSI, politique de confidentialité, CGU, mentions légales, cookies, procédures RGPD.

### Phase 4 — Continuité et résilience ✅ (à finaliser)

PCA/PRA rédigés ; sauvegardes automatiques quotidiennes ; monitoring opérationnel ;

Test de restauration à documenter et valider (L7).

### Phase 5 — Amélioration fonctionnelle et qualité des données ✅

Planification annuelle et triennale conformes aux modèles MDGL (budget, trimestres, unité, quantité, coût, répartition, priorité) ;

Affectation des infrastructures aux agents avec workflow complet (affecter → soumettre → valider/rejeter → perte d'accès) ;

Workflow de validation des données ; géolocalisation (précision < 5 m, altitude) ; photos import + caméra ; PWA hors-ligne ;

Nettoyage et structuration de la base ; rapport de certification qualité (L4).

### Phase 6 — Outils de pilotage ✅

Tableaux de bord (super admin, admin commune, mairie agent, public) ;

Indicateurs (états, secteurs, types, score de priorité) ; exports Excel/PDF.

### Phase 7 — Formation et appropriation ⚠️

Guides utilisateurs (super admin, admin commune, agent) élaborés ;

Plan de formation et ateliers à dérouler avec les communes (voir recommandations).

### Phase 8 — Restitution et capitalisation ✅

Rapport final (présent document) ; livrables L1→L7 produits ; ateliers de restitution à organiser.

## 4. Atteinte des résultats attendus

| Résultat | Cible TDR | État |
| --- | --- | --- |
| R1 — Sécurité & fiabilité | Vulnérabilités critiques = 0 ; MFA 100 % admin ; maturité ≥ 3,0/5 ; journaux d'audit actifs | ✅ MFA + audit actifs ; re-test à confirmer |
| R2 — Continuité & résilience | Sauvegardes vérifiées ; PCA/PRA testés ; monitoring ; dispo ≥ 99 % | ⚠️ PCA/PRA + monitoring OK ; test à documenter |
| R3 — Conformité | Score ≥ 80/100 ; PSSI ; CGU ; confidentialité | ✅ ≈ 85/100 ; documents publiés |
| R4 — Qualité des données | Complétude ≥ 85 % ; contrôle/validation ; base nettoyée ; rapport certification | ⚠️ Champs clés 100 % ; global ≈ 80 % ; rapport L4 |
| R5 — Fonctionnalités | Planification ≥ 6/8 communes ; 100 % exigences intégrées ; recette validée | ✅ Modules opérationnels ; recette L3 à signer |
| R6 — Pilotage | Tableaux de bord 8 communes ; ≥ 10 KPI ; reporting ; 80 % formés | ✅ Dashboards + KPI ; formation à faire |
| R7 — Appropriation | 100 % agents formés ; ≥ 2 sessions/commune ; ≥ 70 % utilisation ; référents | ⚠️ Formation à planifier |

## 5. Livrables produits

| N° | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- |
| L1 | Rapport de cadrage et diagnostic consolidé | ✅ |
| L2 | Plan de sécurisation et de gestion des risques | ✅ |
| L3 | Rapport de recette fonctionnelle (PV à signer) | ✅ |
| L4 | Rapport de certification qualité des données | ✅ |
| L5 | Rapport de tests (22 tests automatisés) | ✅ |
| L6 | Rapport de conformité au Code du numérique | ✅ |
| L7 | Test PCA/PRA (PV à compléter) | ✅ |
| L8 | Modules de formation + rapports d'ateliers | ❌ À dérouler |
| L9 | Rapport final de mission | ✅ (présent document) |
| L10 | Procédures d'exploitation & transfert de compétences | ✅ |
| L11 | PV de validation des livrables | ❌ À signer |
| — | Guides utilisateurs (3 guides par rôle) | ✅ |
| — | Code source + documentation technique | ✅ |

## 6. Capitalisation et bonnes pratiques

Approche participative : implication des RSI et des communes tout au long de la mission ;

Méthodologie par phases avec livrables intermédiaires soumis au Comité technique ;

Tests automatisés de non-régression intégrés au processus de développement ;

Documentation continue (guides, procédures, politiques) ;

Conception mobile / hors-ligne adaptée aux réalités des communes (connexion limitée).

## 7. Difficultés rencontrées et solutions

| Difficulté | Solution |
| --- | --- |
| Accès limité (hébergement sans SSH) | Mise en place d'un script de déploiement web sécurisé + scripts SQL idempotents pour phpMyAdmin |
| Problème reCAPTCHA en production (domaine non enregistré) | Déblocage contrôlé (fail-open sur erreur de configuration) + consigne d'ajout du domaine dans la console Google |
| Qualité des données héritées (doublons, champs vides) | Nettoyage, normalisation, workflow de validation |
| Changement de marque (ADECOB → ARMANI) | Mise à jour de la charte visuelle et des documents |

## 8. Recommandations et suivi

### Sécurité

Réaliser un re-test de sécurité externe (tests d'intrusion) et documenter le score de maturité ;

Maintenir les mises à jour de sécurité (framework, dépendances) ;

Poursuivre le monitoring et les sauvegardes vérifiées.

### Gouvernance / conformité

Faire valider la PSSI et le registre des traitements par la direction ;

Formaliser la nomination du responsable de traitement / DPD ;

Tester périodiquement le PCA/PRA (au moins annuellement).

### Données

Enrichir les photos et compléter année de réalisation / bailleur (objectif complétude ≥ 85 %) ;

Organiser une campagne de collecte complémentaire avec les agents.

### Appropriation / formation

Dérouler le plan de formation (ateliers par commune, ≥ 2 sessions) ;

Désigner un référent numérique par commune ;

Assurer un accompagnement post-formation et mesurer l'utilisation active (≥ 70 %).

### Maintenance

Période d'assistance technique (6 mois minimum après réception provisoire) ;

Dispositif de correction des anomalies et plan de mises à jour de sécurité ;

Transfert des compétences aux équipes locales (RSI) avec procédures d'exploitation (L10).

## 9. Conclusion

La mission a permis de transformer la plateforme en un outil stratégique sécurisé, conforme et opérationnel au service des 8 communes du Borgou. Les vulnérabilités critiques ont été corrigées, les fonctionnalités clés (planification MDGL, affectations, suivi/maintenance, tableaux de bord, PWA) sont déployées et testées. Les livrables contractuels L1→L7, L9 et L10 sont produits ; la formation (L8) et la validation institutionnelle (L11) restent à finaliser avec l'ADECOB et le Comité technique.

Approuvé par :

| Rôle | Nom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestataire |  |  |  |
| ADECOB |  |  |  |
| UGP/AGORA |  |  |  |
| Comité technique |  |  |  |