# 💾 PLAN DE SAUVEGARDE & RESTAURATION (PRA / PCA)

## Plateforme ARMANI — Hébergement Open.bj (offre DIAMOND)

## 1. Objectifs

Ce plan définit la politique de sauvegarde, de restauration et de continuité d'activité de la plateforme ARMANI, afin de :

Prévenir toute perte de données (base MySQL, fichiers de photos).

Garantir la reprise rapide du service en cas d'incident (panne serveur, erreur humaine, sinistre).

Satisfaire aux exigences de l'audit AGORA TERRAIN et aux obligations de l'association.

Cibles :

RPO (perte de données maximale admise) : 24 heures

RTO (délai de reprise maximal) : 24 à 48 heures

## 2. Périmètre à sauvegarder

| Élément | Contenu | Support |
| --- | --- | --- |
| Base de données | MySQL adecob_db (infrastructures, communes, utilisateurs, journaux) | Sauvegarde MySQL |
| Fichiers | Photos des infrastructures (storage/app/public), documents, exports | Sauvegarde fichiers |
| Code source | Application Laravel (hors vendor/ et node_modules/) | Gestion de versions Git + archive |
| Configuration | Fichier .env, configs serveur | Sauvegarde sécurisée |

## 3. Politique de sauvegarde (Open.bj — Backup support inclus)

### 3.1 Sauvegardes automatiques (hébergeur)

L'offre DIAMOND d'Open.bj inclut le support des sauvegardes. À formaliser avec l'hébergeur :

Fréquence recommandée : sauvegarde quotidienne de la base de données et des fichiers.

Rétention : conserver au minimum 7 à 30 jours de sauvegardes (historique).

Vérification : contrôle mensuel de l'intégrité des sauvegardes (fichier non corrompu, ouvrable).

### 3.2 Sauvegardes manuelles / complémentaires

En complément, l'équipe technique peut réaliser une sauvegarde manuelle avant toute opération sensible (mise à jour, import massif, modification majeure) :

Base MySQL : mysqldump (via SSH ou l'outil d'export du panel) → fichier .sql compressé.

Fichiers : copie du dossier storage/app/public (photos) en archive .zip.

Stockage : téléchargement local sécurisé + conservation d'une copie hors site (disque externe / cloud) si possible.

## 4. Procédure de restauration (pas à pas)

### 4.1 Restauration de la base de données

Accéder au panel d'hébergement Open.bj (ou via SSH/phpMyAdmin).

Télécharger le fichier de sauvegarde .sql le plus récent et valide.

Vérifier que personne n'écrit dans la base pendant l'opération (mettre le site en maintenance si nécessaire : php artisan down).

Importer le fichier dans MySQL (phpMyAdmin → Import, ou mysql -u user -p adecob_db < sauvegarde.sql).

Vérifier les données : nombre d'infrastructures, communes, utilisateurs.

Lever la maintenance (php artisan up) et contrôler le site.

### 4.2 Restauration des fichiers (photos)

Télécharger l'archive des fichiers la plus récente.

Remplacer le contenu de storage/app/public par l'archive.

Vérifier le lien symbolique storage (public/storage → storage/app/public) et les permissions.

Contrôler l'affichage des photos sur les fiches.

### 4.3 Restauration du code source

Cloner / récupérer la dernière version stable depuis Git.

Réinstaller les dépendances : composer install --no-dev --optimize-autoloader.

Reconfigurer .env (base, mail, clés).

Appliquer les migrations si nécessaire : php artisan migrate --force.

Nettoyer les caches : php artisan config:cache && php artisan route:cache.

## 5. Test de restauration

Fréquence : test mensuel de restauration (sur un environnement de test de préférence).

Objectif : vérifier que la sauvegarde est exploitable et que la procédure est maîtrisée.

Traçabilité : consigner chaque test dans le registre des sauvegardes (date, résultat, anomalies).

## 6. Registre des sauvegardes

| Date | Type | Contenu | Taille | Support | Restauration testée | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JJ/MM/AAAA | Auto | Base + fichiers | ... | Open.bj | Non | [Nom] | OK |
| JJ/MM/AAAA | Manuelle | Base | ... | Local | Oui | [Nom] | OK |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

## 7. Gestion des incidents (PCA)

### Scénarios et actions

| Incident | Action immédiate | Rétablissement |
| --- | --- | --- |
| Suppression accidentelle de données | Arrêter toute écriture, prévenir le référent | Restauration de la dernière sauvegarde valide |
| Panne serveur / hébergeur | Ouvrir un ticket Open.bj (priorité) | Restauration sur l'hébergement ou serveur de secours |
| Compromission de compte | Changer les mots de passe, révoquer les sessions, analyser le journal d'audit | Remise en état + notification si violation de données |
| Sinistre (vol, incendie) | Utiliser la copie hors site | Restauration complète sur nouvelle infrastructure |
| Erreur de mise à jour | Retour à la version précédente (Git) | Restauration code + données |

### Contacts en cas d'incident

Équipe technique : [À COMPLÉTER — nom, téléphone]

Support Open.bj : [À COMPLÉTER — téléphone / ticket]

Référent RGPD : [À COMPLÉTER — e-mail]

Autorité de contrôle (si violation de données) : notification sous 72 h

## 8. Responsabilités

| Acteur | Responsabilité |
| --- | --- |
| Hébergeur (Open.bj) | Sauvegardes techniques de l'offre, disponibilité des serveurs, support |
| Équipe technique | Sauvegardes manuelles, tests de restauration, exécution des procédures |
| Administrateurs | Vérification périodique, signalement des anomalies, validation des restaurations |
| Direction / référent RGPD | Arbitrage, validation, notification en cas de violation |

*Plan à valider avec l'hébergeur Open.bj (fréquences réelles, rétention, procédure de restauration proposée).*